- RESERVA DE EFICIÊNCIA

4. RESERVA DE EFICIÊNCIA

Critérios de gestão e execução financeira

|  | Indicadores | Quantificação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2006 |
| Critérios comuns de gestão |  |  |  |
| Qualidade do Sistema de Acompanhamento | - Percentagem em valor das Medidas para as quais se encontram dados completos disponíveis sobre a respectiva execução financeira e física. | - Informação financeira o mais tardar 3 meses após a aprovação do PO: 100% - Informação física a partir de 01.01.2001: 100% |  |
| Qualidade do Sistema de Controlo | - Montagem de um sistema de controlo financeiro, de acordo com as modalidades previstas no QCA e no Programa Operacional; - Percentagem das despesas dos Fundos Estruturais cobertas por auditorias financeiras e de gestão relativamente ao total da correspondente intervenção dos Fundos Estruturais. | - até ao final de 2000; - igual ou superior a 5% a partir do final de 2000 (em relação ao custo total dos projectos aprovados no ano). |  |
| Qualidade dos Critérios de Selecção | - Percentagem dos compromissos respeitantes a projectos seleccionados em função de critérios de selecção objectivos e claramente identificados. | - 100% a partir do ano 2000. |  |
| Qualidade do Sistema de Avaliação | - Relatórios de avaliação intercalar de qualidade adequado. | De acordo com as normas de qualidade predefinidas no Doc. de Trabalho 4 (Critérios MEANS): 100% |  |
| Critérios comuns de execução financeira |  |  |  |
| Absorção dos Fundos Estruturais | - Percentagem das despesas relativas aos Fundos Estruturais apresentadas e declaradas admissíveis anualmente à Comissão relativamente ao Plano Financeiro do Programa Operacional. | Atingir a 31.10.2003 um nível de pedidos de pagamentos de montante igual a 100% do montante inscrito no plano financeiro para 2000 e 2001 e 50% (em média) do montante inscrito para 2002 e 2003. |  |
| Critérios específicos de execução financeira |  |  |  |
| Efeito de alavanca | - Valor dos investimentos realizados em relação aos recursos públicos mobilizados. | A especificar Programas/ /Medidas |  |

INDICADORES PARA A ATRIBUIÇÃO DA RESERVA DE EFICIÊNCIA - CRITÉRIOS DE EFICÁCIA

| INDICADORES PARA A ATRIBUIÇÃO DA RESERVA DE EFICIÊNCIA - CRITÉRIOS DE EFICÁCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida | Indicadores |  |  |  |  |
|  | Designação | Quantificação |  |  |  |
|  |  | Situação de partida |  | 2003 | 2006 |
|  |  | Ano/Período | Valor |  |  |
| ### INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA |  |  |  |  |  |
| 1.1 Acessibilidades e equipamentos | - Nº de km de estradas municipais construídos, apoiados - Nº de equipamentos culturais construídos, apoiados - Nº de equipamentos escolares do ensino básico construídos, apoiados - Nº de equipamentos de lazer e desportivos construídos, apoiados | 1994-99 1994-99 1994-99 1994-99 | 188 16 6 48 | 175 14 7 21 | 250 20 10 30 |
| 1.2 Valorização ambiental e patrimonial | - Nº de acções de valorização do património histórico, apoiadas - Nº de acções de valorização e requalificação urbana, apoiadas | 1994-99 1994-99 | 17 21 | 7 20 | 10 30 |
| 1.4 Formação para o desenvolvimento | - Nº médio de formandos por ano | 1994-99 | 7 126 | 7 322 | 6 437 |
| 2.3 VALTEJO – Valorização do Tejo | - Nº de intervenções de valorização do património paisagístico, apoiadas - Nº de áreas de lazer criadas e recuperadas, apoiadas | 1994-99 1994-99 | 3 4 | 4 4 | 10 10 |
| 3.1 Promoção da formação qualificante e da transição para a vida activa | - Nº médio anual de formandos em formação em alternância | 1994-99 | 5 139 | 5 332 | 3 800 |
| 3.3 Qualificação e inserção profissional dos desempregados | - Nº de participações em medidas de política activa de desempregados não DLD/ano (formação e estágios profissionalizantes) | 1994-99 | 7 284 | 6 175 | 4 400 |
| 3.9 Ensino profissional | - Nº de formandos | 2000 | 0 | 9 000 | 12 990 |
| 3.10 Economia | - Extensão da rede de distribuição de gás natural - Primária+Secundária (nº de Km) | 1994-99 | 2 500 | 570 | 1 100 |
| 3.17 Acessibilidades e transportes | - Extensão de estradas a construir ou requalificar (nº de Km) - Nº de barcos de transporte de passageiros a adquirir |  | - - | 15 2 | 55 8 |
| 3.18 Ambiente | - Extensão de costa a intervencionar (nº de Km) | 2000 | - | 4 | 8 |
| ### INDICADORES DE RESULTADO |  |  |  |  |  |
| 1.1 Acessibilidades e equipamentos | - Densidade da rede rodoviária municipal (nº de Km/1000Km2) - % de população servida por biblioteca - % de população servida por equipamentos desportivos | 1999 1998 1998 | 1 026 54% 55% | 1 041 70% 70% | 1 047 80% 80% |
| 1.2 Valorização ambiental e patrimonial | - % de população servida por sistemas de recolha e tratamento de efluentes - % de população servida por sistemas de recolha e tratamento de resíduos sólidos | 1998 1998 | 53% 66% | 70% 85% | 95% 100% |
| 1.4 Formação para o desenvolvimento | - Taxa de cobertura (nº de formandos/nº de efectivos da administração local) (%) | 1999 | 24.8% | 31% | 34.9% |
| 2.3 VALTEJO – Valorização do Tejo | - % de freguesias com pólos de atracção turística | 1998 | 34.8% | 37% | 40% |
| 3.1 Promoção da formação qualificante e da transição para a vida activa | - Nº médio anual de formandos em formação em alternância que tenham obtido a qualificação correspondente à formação seguida (nível II e III) | 1994-99 | 5 139 | 5 319 | 3 800 |
| 3.3 Qualificação e inserção profissional dos desempregados | - % de desempregados não DLD que receberam acções de política activa | 1994-99 | 11% | 13% | 9% |
| 3.9 Ensino profissional | - Nº de formandos que concluíram o ensino secundário profissional com qualificação profissional de nível III | 2000 | 0 | 1 950 | 2 800 |
| 3.10 Economia | - Nº de clientes totais da rede de distribuição de gás natural | 1994-99 | 300 372 | 454 600 | 540 000 |
| 3.18 Ambiente | - Nº de utilizadores das infra-estruturas de apoio ao turismo de natureza | 2000 | 0 | 4 000 | 8 000 |

4.1.	CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS MEDIDAS

    - Objectivo do Programa e dos eixos prioritários definidos, no sentido de retractar o mais possível a globalidade do Programa e de apresentar uma visão de conjunto dos respectivos eixos.

    - Objectivos das medidas, no sentido de igualmente se ter em conta o seu conteúdo global, não obstante a especial atenção ao conteúdo principal das mesmas.

    - Representatividade financeira das medidas, no sentido de abranger medidas cujo peso relativo da despesa pública fosse significativo no âmbito total do Programa.

    - Representatividade em termos de concepção da medida, coerência e articulação com os objectivos do Programa e com outras medidas, como é o caso da medida ValTejo.

    - Representatividade de áreas temáticas com particular relevância, como seja o Ambiente e o Emprego.

    - Considerações e conclusões da avaliação ex-ante, nomeadamente quanto às suas implicações no que respeita aos dois pontos anteriores.

  - CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS INDICADORES

    - Objectivos das medidas, no sentido de se ter em conta o seu conteúdo global, não obstante a especial atenção às suas principais componentes.

    - Representatividade do indicador face ao conteúdo da respectiva medida, salvaguardando o facto de se tratar de um Programa Operacional com medidas abertas.

    - Possibilidade conjugada de, face à representatividade das medidas, poder dispor de indicadores físicos e de resultado.

    - A referência à base estatística oficial, por se tratar de informação aferida, recolhida e publicada periodicamente, isto é, corresponder a uma monitorização formalizada e integrada no sistema de informação estatística nacional.

    - Referência a algumas metas importantes no quadro global de execução dos QCA (caso dos sistemas de saneamento básico e dos equipamentos), sobre as quais se propõe uma situação com acréscimos e metas alcançadas relevantes.

  - CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO

    - CRITÉRIOS DE ABORDAGEM

      - Apuramento do peso relativo das acções/projectos previstos em cada medida, em termos quer quantitativos quer qualitativos.

      - Referência aos conteúdos principais considerados.

      - Necessidade de não concretizar a quantificação exaustivamente face aos respectivos âmbitos, de modo a permitir uma melhor articulação/avaliação dos novos contextos da Região.

    - METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO

      - Apuramento dos custos-padrão ou custos praticados, nomeadamente com base na avaliação do Programa Operacional Regional precedente, por tipologia, no âmbito da respectiva medida.

      - Avaliação e comparação com os períodos de programação precedentes.

      - Hierarquia de prioridades, quer de âmbitos quer de tipo de projectos nesses âmbitos, face aos limites financeiros das medidas e aos objectivos do Programa, Eixos Prioritários e Medidas e à conjugação destes com objectivos sectoriais.

      - Repartição financeira anual das medidas.

      - Regras e metas de execução associadas ao Programa.

      - Desfasamento entre os ritmos de execução financeira e física, diferenciando as acções materiais das imateriais.

# 4.4. INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

# MEDIDA 1.1: ACESSIBILIDADES E EQUIPAMENTOS

Indicador “Nº de km de estradas municipais construídos, apoiados”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Construção de EM/CM (Estradas Municipais/Caminhos Municipais).

Indicador “Nº de equipamentos culturais construídos, apoiados”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Construção de museus, Construção de bibliotecas, Construção de teatros/cinemas/auditórios/centros de conferências e Construção de centros culturais.

Indicador “Nº de equipamentos escolares do ensino básico construídos, apoiados”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Construção de escolas básicas C+S.

Indicador “Nº de equipamentos de lazer e desportivos construídos, apoiados”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Equipamentos de lazer: Turismo - Campos de jogos e Piscinas; Construção de infra-estruturas turísticas. Equipamentos desportivos: Construção de pavilhões/polidesportivos, Construção de piscinas e Construção de campos de jogos.

MEDIDA 1.2: VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

Esta medida considera como Situação de Partida o período de programação precedente – 1994/99 – apenas no que respeita ao Programa Operacional Regional.

Assim, a leitura dos indicadores relativamente aos períodos de programação considerados, nomeadamente no que se refere aos promotores dos respectivos projectos a partir dos quais foram apuradas as quantificações apresentadas, deve ter em conta a semelhança dos contextos de realização.

Indicador “Nº de acções de valorização do património histórico, apoiadas”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Recuperação de centros/zonas históricas e Recuperação de edifícios/monumentos.

A diferença entre a Situação de Partida e as previsões apuradas deve-se fundamentalmente ao enquadramento dos indicadores e aos diferentes contextos de necessidade de resposta em consequência dos investimentos passados.

Atendendo a que o actual indicador se refere ao nº de acções de valorização, optou-se por considerar na Situação de Partida o nº de projectos que integraram a Recuperação de edifícios/monumentos e/ou a Recuperação de centros/zonas históricas. No caso dos projectos que apresentavam os dois indicadores, considerou-se apenas um projecto.

Indicador “Nº de acções de valorização e requalificação urbana, apoiadas”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Arranjos urbanísticos.

Atendendo a que o actual indicador se refere ao nº de acções de valorização e requalificação, optou-se por considerar na Situação de Partida o nº de arranjos urbanísticos integrados em projectos cuja única componente é o arranjo urbanístico ou em que este é claramente a sua finalidade relevante

## MEDIDA 1.4: FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

A inclusão desta medida, a par das restantes medidas FSE consideradas, espelha uma relevante orientação de política em matéria de educação, formação profissional e emprego, designadamente ao nível da abordagem da sua interligação e coerência.

## Indicador “Nº médio de formandos por ano”

O indicador apresentado mede directamente o âmbito de realização da medida.

# MEDIDA 2.3: VALTEJO – VALORIZAÇÃO DO TEJO

Indicador “Nº de intervenções de valorização do património paisagístico, apoiadas”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Área com interesse paisagístico recuperada (apenas no que respeita ao Vale do Tejo).

No actual período de programação, a medida tem um forte carácter de integração, levando à identificação de profundas implicações entre património recuperado e valorizado, e entre valorização de património paisagístico e criação de áreas de lazer como forma de valorizar e potenciar aquele património.

Considerando estes aspectos, relativos à classificação dos projectos e às medidas em que se enquadram, optou-se por considerar:

- em 1994-99, o nº de municípios com projectos cuja única ou a principal componente se referia ao indicador área com interesse paisagístico recuperada, no Vale do Tejo (NUTE III Lezíria do Tejo e Médio Tejo)

- em 2000-06, a estimativa do nº de municípios a envolver com intervenções sobre o respectivo património paisagístico.

Indicador “Nº de áreas de lazer criadas e recuperadas, apoiadas”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida o apuramento efectuado pelo PORLVT 1994-99 no que respeita aos respectivos Indicadores Físicos, reportados a 31 de Dezembro de 1999, assim especificado: Construção de infra-estruturas turísticas e Remodelação de infra-estruturas turísticas, medidos em nº de projectos na Lezíria do Tejo e no Médio Tejo (Vale do Tejo).

- MEDIDA 3.1:	PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO QUALIFICANTE E DA TRANSIÇÃO PARA A VIDA ACTIVA

Indicador “Nº médio anual de formandos em formação em alternância”

Em 1994-99, refere-se à média do indicador para este período no Programa PESSOA.

Em 2003 e 2006, refere-se à média do indicador calculada para o período 2000/2003 e 2000/2006, respectivamente.

# MEDIDA 3.3:	QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS DESEMPREGADOS

# Indicador “Nº de participações em medidas de política activa de desempregados/ano (formação e estágios profissionalizantes)”

Em 1994-99, refere-se à média do indicador para este período no Programa PESSOA.

Em 2003 e 2006, refere-se à média do indicador calculada para o período 2000/2003 e 2000/2006, respectivamente.

MEDIDA 3.9: ENSINO PROFISSIONAL

A inclusão desta medida, a par das restantes medidas FSE consideradas, espelha uma relevante orientação de política em matéria de educação, formação profissional e emprego, designadamente ao nível da abordagem da sua interligação e coerência.

Indicador “Nº de formandos”

O indicador apresentado mede directamente o âmbito de realização da medida.

# MEDIDA 3.10: ECONOMIA

Indicador “Extensão da rede de distribuição de gás natural - Primária+Secundária (nº de Km)”

Este indicador espelha um relevante âmbito de intervenção, cujo impacto esperado se considera muito significativo, nomeadamente ao nível da conversão de consumos.

# MEDIDA 3.17: ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES

Indicador “Extensão de estradas a construir ou requalificar (nº de Km)”

O indicador escolhido traduz um dos objectivos da medida com consequências ao nível de toda a Região, espelhando ainda um importante ponto de articulação dos âmbitos regional/territorial e sectorial no que respeita ao reforço da estruturação do sistema urbano principal e da organização das respectivas áreas envolventes.

Não se indica a Situação de Partida por o peso das requalificações/beneficiações ser demasiado elevado. Por outro lado, a distinção entre requalificação e construção tornaria imprescindível o conhecimento exacto dos projectos, classificados de igual modo, para o período perspectivado, situação que não é possível identificar totalmente.

Indicador “Nº de barcos de transporte de passageiros a adquirir”

O indicador espelha um importante ponto de articulação dos âmbitos regional/territorial e sectorial, nomeadamente no que respeita à melhoria das ligações à margem sul do Tejo e à funcionalidade da Área Metropolitana de Lisboa.

A aquisição de navios destina-se à renovação da frota actual, pelo que parece não fazer sentido referenciar-se uma situação de partida.

# MEDIDA 3.18: AMBIENTE

Indicador “Extensão de costa a intervencionar (nº de km)”

O indicador reflecte um dos âmbitos mais críticos no que respeita à valorização e protecção dos recursos naturais da Região, e espelha um contributo directo para a prossecução da estratégia regional.

4.5. INDICADORES DE RESULTADO

# MEDIDA 1.1: ACESSIBILIDADES E EQUIPAMENTOS

Os indicadores apresentados espelham ao nível de resultados, os indicadores físicos considerados anteriormente no âmbito das Realizações.

Indicador “Densidade da rede rodoviária municipal (nº de Km/1000 Km2)”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida: o valor da extensão da rede municipal da RLVT em 1997 (DGAL, 1998. Finanças Locais. Aplicação em 1998, cujo valor original apurado se refere a 1996), acrescido do valor de execução associado ao PORLVT 1994-99 (Indicadores Físicos reportados a 31 de Dezembro de 1999: Construção de EM/CM), sendo o respectivo somatório dividido pelo valor da área da RLVT (INE, 1998).

Indicador “% de população servida por biblioteca”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida: INE – ANUÁRIO ESTATÍSTICO LVT, 1998.

Por outro lado, o indicador apresentado espelha, ao nível de resultados, um dos indicadores físicos considerados anteriormente no âmbito das Realizações.

Indicador “% de população servida por equipamentos desportivos”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida: INE – ANUÁRIO ESTATÍSTICO LVT, 1998.

Por outro lado, o indicador apresentado espelha, ao nível de resultados, um dos indicadores físicos considerados anteriormente no âmbito das Realizações.

# MEDIDA 1.2: VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

Os indicadores apresentados espelham, ao nível de resultados, uma das metas relevantes que o PORLVT 2000/06 se propõe atingir no âmbito dos serviços prestados à população, e sobre os quais tem vindo a ser realizado um importante investimento testemunhado pelos períodos de programação precedentes.

Por outro lado, estes indicadores são medidos com fontes estatísticas oficiais (INE).

O facto do serviço à população de recolha e tratamento dos efluentes e resíduos sólidos ser da responsabilidade municipal assegura a compatibilidade entre as quantificações apresentadas.

Indicador “População servida por sistemas de recolha e tratamento de efluentes (%)”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida: INE – INVENTÁRIO MUNICIPAL LVT, 1998.

Indicador “População servida por sistemas de recolha e tratamento de resíduos sólidos (%)”

O indicador considera como fonte da Situação de Partida: INE – INVENTÁRIO MUNICIPAL LVT, 1998.

## MEDIDA 1.4: FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

## Indicador “Taxa de cobertura (nº de formandos/nº de funcionários e agentes da administração local)(%)”

O indicador apresentado espelha, ao nível de resultados, o objectivo e a realização da medida, traduzindo assim o seu efeito global.

A Situação de Partida tem como Fonte o Balanço Social, 1999.

As quantificações calculadas para 2000/06 consideram que os formandos frequentarão três acções neste período e reportam-se ao nº de efectivos da administração local em 1999.

# MEDIDA 2.3: VALTEJO – VALORIZAÇÃO DO TEJO

Indicador “% de freguesias com pólos de atracção turística”

O indicador apresentado espelha ao nível de resultados, os indicadores físicos considerados no âmbito das Realizações, traduzindo assim o efeito global da medida.

Por outro lado, este indicador é medido com fontes estatísticas oficiais (INE).

A Situação de Partida considera como fonte: INE – INVENTÁRIO MUNICIPAL LVT, 1998.

- MEDIDA 3.1:	PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO QUALIFICANTE E DA TRANSIÇÃO PARA A VIDA ACTIVA

Indicador “Nº de formandos em formação em alternância que tenham obtido a qualificação correspondente à formação seguida (nível II e III)”

O indicador apresentado espelha ao nível de resultados, o indicador físico considerado no âmbito das Realizações, permitindo assim a leitura conjugada dos indicadores apresentados.

Em 1994-99, refere-se à média do indicador para este período no Programa PESSOA.

Em 2003 e 2006, refere-se à média do indicador calculada para o período 2000/2003 e 2000/2006, respectivamente.

# MEDIDA 3.3:	QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS DESEMPREGADOS

# Indicador “% de desempregados não DLD que receberam acções de política activa”

O indicador apresentado espelha ao nível de resultados, o indicador físico considerado no âmbito das Realizações, permitindo assim a leitura conjugada dos indicadores apresentados.

- A Situação de Partida refere-se à média do indicador no período 1994/99 do Programa PESSOA/nº médio de desempregados não DLD no mesmo período, na Região.

Em 2003 e 2006, a quantificação refere-se, respectivamente, à média do indicador no período 2000/2003 e 2000/2006 / nº médio de desempregados não DLD no ano 2000, na Região.

### MEDIDA 3.9: ENSINO PROFISSIONAL

Indicador “ Nº de formandos que concluíram o ensino secundário profissional com qualificação profissional de nível III”

O indicador apresentado espelha, ao nível de resultados, o indicador físico considerado no âmbito das Realizações.

# MEDIDA 3.10: ECONOMIA

Indicador “Nº de clientes totais da rede de distribuição de gás natural”

O indicador apresentado espelha ao nível de resultados, o indicador físico considerado no âmbito das Realizações.

# MEDIDA 3.18: AMBIENTE

Indicador “Nº de utilizadores das infra-estruturas de apoio ao turismo de natureza”

O indicador traduz, ao nível de resultados, a consequência de um processo de intervenção no domínio da conservação e valorização do património natural, demonstrativo de um modelo de desenvolvimento sustentável.

A Situação de Partida apresenta um valor 0 pelo facto das intervenções a realizar corresponderem aos Sítios da Rede Natura, onde nunca se efectuou este tipo de intervenção.

	 	Os indicadores que incluem o grupo dos critérios de eficácia serão actualizados após a sua definição final a efectuar pelo Grupo de Trabalho Conjunto Comissão Europeia/Estado Membro

Situação de Partida: valor médio do PROFAP no QCA II.

Situação de Partida: média do indicador no período de 1994/99 no âmbito do Programa PESSOA (QCA II).

Situação de Partida: média do indicador no período de 1994/99 no âmbito do Programa PESSOA (QCA II).

Não se indica o valor da situação de partida pelo facto do investimento no QCA II estar incorporado no PRODEP (Programa Nacional).

Não se indica a situação de partida por o peso das requalificações/beneficiações ser demasiado elevado.

A aquisição de navios destina-se à renovação da frota actual, pelo que parece não fazer sentido referênciar-se uma situação de partida.

Situação de Partda: nº de participações em acções de formação/nº de efectivos da Administração Local (Fonte: Balanço Social, 1999).

Situação de Partida: média do indicador no período 1994/99 no âmbito do Programa PESSOA (QCA II).

Situação de Partida: média de indicador por período 94/99 do Programa PESSOA/nº médio de desempregados não DLD no mesmo período, na Região.

Os valores referentes a 2003 e 2006 são acumulados à situação de partida.

A Situação de Partida apresenta um valor zero pelo facto das intervenções a realizar corresponderem aos Sítios da Rede Natura onde nunca se efectuou este tipo de intervenção